**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.03.2023 № 33 с. Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «**Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области**» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», **постановляю:**

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

ведущий специалистжилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, пожарной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение

к постановлениюАдминистрацииКуйбышевскогосельского поселения

от 09.03.2023 № 33

Отчет

о реализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области», за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для повышения уровня благоустройства территорий общего пользования; повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области», утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 № 176 «Об утверждении муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителеммуниципальной программы в 2022 году мероприятия по программе не реализовывались.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения»в 2022 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» в 2022 году не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)»в 2022 году не реализовывалось.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения»», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения» в 2022 году не реализовывалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий, муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программыФакторы, повлиявшие на ход реализации программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 0,0 тыс. рублей;

безвозмездныепоступленияиз федерального бюджета– 0,0тыс.рублей;

безвозмездныепоступленияиз областного бюджета–0,0 тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Планассигнованийвсоответствиис решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 45 от 23.12.2021 г.

«Об утверждении бюджетна 2022годинаплановыйпериод 2023и 2024годов»составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со своднойбюджетнойросписью– 0,0тыс.рублей,втомчислепоисточникамфинансирования:

бюджет сельского поселения – 0,0тыс.рублей;

безвозмездныепоступленияиз федерального бюджета– 0,0тыс.рублей;

безвозмездныепоступленияиз областного бюджета–0,0 тыс.рублей.

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объемнеосвоенныхбюджетныхассигнованийбюджета сельского поселения ибезвозмездныхпоступленийвбюджет сельского поселения по муниципальной программесоставил 0,0тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателя, по 2 из которых   
фактические значения соответствуют плановому.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджетов сельских поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета сельского поселения.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализацииПрограммы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 01.03.2023 № 08 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2022 № 40 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

Приложение 1

к годовому отчету ореализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения«Формирование современной городской средыКуйбышевского сельского поселенияКуйбышевского района Ростовской области» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству | повышен уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |
| 4. | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие2.1  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение доли дворовых территорий отвечающих современным условиям проживания | Увеличение доли дворовых территорий отвечающих современным условиям проживания |  |

Приложение2

к годовому отчету о реализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения«Формирование современной городской средыКуйбышевского сельского поселенияКуйбышевского района Ростовской области» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1.  «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2.Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие2.1.  Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программыКуйбышевского сельского поселения«Формирование современной городской средыКуйбышевского сельского поселенияКуйбышевского района Ростовской области» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | | Ед.  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<2021>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» | | | | | | | | |
| 1. | | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | | 1 | 0 | 0 |  |
| 2 | | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | | 20 | 20 | 20 |  |
|  | |  |  | |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко