**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.03.2023 № 36 с. Куйбышево**

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», ***постановляю:***

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения С.Л. Слепченко

Постановление вносит:

ведущий специалист жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства, пожарной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

от 09.03.2023 № 36

Отчет

о реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие

энергетики», за 2022год

Раздел 1.Конкретныерезультаты,достигнутыеза 2022год

В целях создания условий повышения качества жизни населения Куйбышевского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»,утвержденной постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения № 180 от 16.11.2018 г. (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

заменены лампы накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов);

Достижение указанных основных результатов оказало существенное влияние на решение задач муниципальной программы, в том числе на:

сокращение в сопоставимых условиях расходов местного бюджета на оплату электрической энергии систем уличного освещения Куйбышевского сельского поселения;

популяризацию применения мер по энергосбережению.

Кроме того, результаты реализации муниципальной программы значительно повлияли на достижение следующих целей муниципальной программы:

надежное обеспечение энергетическими ресурсами;

повышение энергоэффективности коммунального хозяйства.

Раздел 2.Результатыреализацииосновныхмероприятий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основноемероприятие1.1.«Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» выполнено*.*Обеспечено внедрение новых технологий и технических мероприятий энергоэффективности и энергосбережения. Заключен муниципальный контракт, приобретены светодиодные лампы.

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 44,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме

Приоритетное основное мероприятие 1.2. «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов»выполнено*.* На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие газотранспортной системы», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий

Основное мероприятие 2.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Приоритетное основное мероприятие 2.2. «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения» выполнено*.*

На реализацию данного мероприятия финансирование не предусмотрено

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программыза2022годприведеныв приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3.Анализфакторов,повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы, отсутствуют.

Раздел 4.Сведенияобиспользованиибюджетныхассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 года составил 44,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения – 44,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета–0,0тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета–0,0тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения № 45 от 23.12.2021 г.«Об утверждении бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»составил44,0тыс.рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 44,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения –44,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета–0,0тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета–0,0тыс.рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 44,0 тыс.рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет сельского поселения –44,0 тыс.рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета–0,0тыс.рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета–0,0тыс.рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс.рублей.

Объем не освоенных бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения по муниципальной программе составил 0,0тыс.рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5.Сведенияодостижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.Результатыоценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 , что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения составляет 1 (44,0тыс. рублей / 44,0 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы составила 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2022 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, уровень реализации Программы по итогам 2022 года признается высоким.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2022 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

По итогам 2022 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Программы, составляет44,0 тыс. рублей. Объем расходов, предусмотренных сводной бюджетной росписью – 44,0 тыс. рублей. Произведенные в 2022 году расходы полностью соответствуют их назначению.

Раздел 7.Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа является эффективной и для достижения отдельных результатов реализации Программы необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2022 № 90 утвержден план реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2023 год.

Решением Собрания депутатов Куйбышевского сельского поселения от 23.12.2022 №40 «О бюджете Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий Программы.

Приложение1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  <1> | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.  Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня подготовки  в сфере энерго-сбережения | Положительная динамика по снижению потребления электроэнергии |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.  Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение уровня подготовки  в сфере энерго-сбережения | Положительная динамика по снижению потребления электроэнергии |  |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие газотранспортной системы» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | готовность к финансированию строительства и реконструкции объектов газоснабжения | Подготовка проектно сметной документации для газификации населенных пунктов поселения |  |
| 5. | Основное мероприятие2.2  Строительство и  реконструкция объектов газоснабжения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства  Варшавский Н.Н. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение надежности предоставления услуг газоснабжения населению Куйбышевского сельского поселения | Увеличение доли населения проживающего в газифицированныхдомовладениях |  |

Приложение2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Всего | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| бюджет сельского поселения | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куйбышевского сельского поселения» | Всего | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| бюджет сельского поселения | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1.Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Всего | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| бюджет сельского поселения | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие газотранспортной системы» | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие2.2  Строительство и  реконструкция объектов газоснабжения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| безвозмездные поступления в бюджет сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| - областного бюджета | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет поселений | 0 | Х | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |

Приложение 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2022 год

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и   наименование | Ед.  измерения | | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному[<2021>](#Par1462) | | отчетный год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета сельского поселения, в организациях с участием муниципального образования | процентов | | - | | 100 | | 100 | |  |
| 1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Куйбышевского сельского поселения | процентов | | - | | 100 | | 100 | |  |
| 1.2. | Доля объема тепловой энергии (далее – ТЭ), потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Куйбышевского сельского поселения | | процентов | - | | 100 | | 100 | |  | |
| 1.3. | | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются  на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Куйбышевского сельского поселения | процентов | | - | | 100 | | 100 | |  |
| 1.4. | | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением  (далее – БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Куйбышевского сельского поселения | процент | | - | | 100 | | 100 | |  |
| 1.5 | | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета,  в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Куйбышевского сельского поселения | процент | | - | | 23 | | 23 | |  |
| 1.6 | | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Куйбышевского сельского поселения | процент | | - | | 100 | | 100 | |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие газотранспортной системы» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения | штук | | - | | 0 | | 0 | |  |
| 2.2 | | Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения | км. | | - | | 0 | | 0 | |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко