Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского

района Ростовской области» за отчетный период 9 мес. 2019 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |
| 1.1.  | Основное мероприятие Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 240,0 | 90,0 | 1/90,0 |
| 1.2.  | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит повысить качество и комфорт городской среды в поселении | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0/0,0 |
| 1.3. | Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58