Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского

района Ростовской области» за отчетный период 9 мес. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1. | Основное мероприятие  Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 530,0 | 430,0 | 5/430,0 | |
| 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит повысить качество и комфорт городской среды в поселении | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 661,5 | 0,6 | 2/104,7 | |
| 1.3. | Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Развитие материальной базы муниципального образования в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | |

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58