Таблица 10

Отчет

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 12 мес. 2015 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» |
|   | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.  | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Варшавский Н.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | софинансирование субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Варшавский Н.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1350,9 | 1350,7 | 7/1350,7 |
| 1.2.  | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Варшавский Н.Н. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0/0 |
|  | В том числе софинансирование субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Варшавский Н.Н. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1.3. | проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Варшавский Н.Н. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |
|  | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации района | Варшавский Н.Н. | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0 | 0 | 0 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского

 сельского поселения И.И. Хворостов

 Исп. Варшавский Н.Н..

 8(86348)31-561