Таблица 10

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |  | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1. | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Варшавский Н.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1150,1 | 7,1 | 1/7,1 | |
|  | В том числе софинансирование субсидии на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Варшавский Н.Н. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 20,1 | 7,1 | 1/7,1 | |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Варшавский Н.Н. | капитально отремонтировать 0,3 км автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |
|  | В том числе софинансирование субсидии на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Варшавский Н.Н. | капитально отремонтировать 0,3 км автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3. | проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Варшавский Н.Н. | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 840,3 | 0 | 0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2. | Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации района | Варшавский Н.Н. | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3. | Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.4. | Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.5. | Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | Варшавский Н.Н. | Повышение уровня организации дорожного движения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0 | 0 | 0 | |

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения И.И. Хворостов

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58