Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«**Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области**» за отчетный период 6 месяцев 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  | X | X | X | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 |  |
| ~~2~~ | Основноемероприятие 1.1 «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ~~3~~ | Основноемероприятие 1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 2500,0/оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~4.~~ | Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)» | Варшавский Н.Н | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ~~6~~ | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ~~7.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения»  | Варшавский Н.Н. | Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского сельского поселения С.Л. Слепченко

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58