Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куйбышевского сельского поселения» |  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 41,2 |  |
| ~~2~~ | Основное  мероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение. оплата выполнения необходимых проектных работ предшествующих установке/замене» | Варшавский Н.Н. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~3~~ | Основное  мероприятие 1.2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов» | Варшавский Н.Н. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 50,0 | 50,0 | 41,2 | 8,8/оставшиеся средства будут использовании во 2 полугодии |
| ~~4~~ | Подпрограмма 2 «Развитие газотранспортной системы» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ~~5.~~ | Основное мероприятие 2.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения» | Варшавский Н.Н. | улучшение газоснабжения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ~~6~~ | Основное мероприятие 2.2. «Строительство и  реконструкция объектов газоснабжения» | Варшавский Н.Н. | улучшение газоснабжения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

Исполняющий обязанности главы Администрации

Куйбышевского сельского поселения Н.Н. Варшавский

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58