Таблица 13

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения<2> |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1~~ | Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куйбышевского сельского поселения» |  | X | X | X | 200,0 | 200,0 | 43,9 |  |
| ~~2~~ | Основноемероприятие 1.1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ предшествующих установке/замене» | Варшавский Н.Н. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~3~~ | Основноемероприятие 1.2«Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов» | Варшавский Н.Н. | уменьшение потребления электроэнергии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 200,0 | 200,0 | 43,9 | 156,1/оставшиеся средства будут использованы во 2 полугодии |
| ~~4~~ | Подпрограмма 2 «Развитие газотранспортной системы» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ~~5.~~ | Основное мероприятие 2.1.«Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения»  | Варшавский Н.Н. | улучшение газоснабжения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ~~6~~ | Основное мероприятие 2.2.«Строительство и реконструкция объектов газоснабжения» | Варшавский Н.Н. | улучшение газоснабжения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

 Глава Администрации

 Куйбышевского

 сельского поселения С.Л. Слепченко

Исп. Варшавский Н.Н..

8(86348)31-8-58