РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016                                      № 73                                   с. Куйбышево

Об утверждении плана организационных мероприятий по благоустройству

Куйбышевского сельского поселения на 2016-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании Устава муниципального образования «Куйбышевское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  план организационных мероприятий по благоустройству Куйбышевского сельского поселения на 2016-2017 годы, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения	И.И. Хворостов

Постановление вносит:

ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства

Приложение

к постановлению

Администрации

Куйбышевского сельского

поселения

от 16.03.2016 № 73

ПЛАН

организационных мероприятий по благоустройству Куйбышевского сельского поселения на 2016-2017 годы

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Организовать круглогодичную работу штаба по благоустройству Куйбышевского сельского поселения с учетом мероприятий определенных настоящим планом | Постоянно | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.2. | Организовать проведение мероприятий по благоустройству и санитарной уборке территории Куйбышевского сельского поселения в четыре этапа: - первый этап (весенний), -второй этап (летний), - третий этап (осенний), - четвертый этап (зимний). | 01.03-31.05 01.06-31.08 01.09-30.11 01.12-28.02 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.3. | Осуществлять работу по выявлению и предупреждению нарушений правил благоустройства Куйбышевского сельского поселения | Постоянно | Специалисты поселения уполномоченные составлять протокола об административных правонарушениях | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.4. | Организовать ликвидацию выявленных несанкционированных свалочных очагов на территории сельского поселения | Постоянно | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.5. | Организовать надлежащее содержание мест воинских захоронений, мемориалов воинской славы | Постоянно | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.6. | Организовать смыв с фасадов зданий, остановок, опор уличного освещения, заборов от несанкционированной расклейки объявлений и граффити | Постоянно | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.7. | Организовать мониторинг территории Куйбышевского сельского поселения на предмет выявления нарушений выгула домашних животных | Постоянно | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.8. | Организовать праздничное оформление территории Куйбышевского сельского поселения к проведению празднований новогодних праздников. Майских праздников, Дня России, Дня села. | Период проведения мероприятий | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.9. | Организовать проверку (осмотр) наличия и технического состояния специализированной коммунальной техники муниципального унитарного предприятия Куйбышевский «Водоканал» | До 01.09.2016 | Инспектор первой категории по имущественным и земельным вопросам | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 1.10. | Подготовить отчет об устранении выявленных нарушений в сфере благоустройства в 2016 году | До 25.12.2016 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| Мероприятия 1 этапа (весеннего) с 01.03.2016 по 31.05.2016 |
| 2.1. | Представить организационный план по выходу из зимы, с указанием объектов и видов проводимых работ, количества привлеченной техники | До 15.03.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.2. | Организовать проведение: - «Месячника чистоты» - «Дня древонасаждения» - субботника | 21.03.2016-16.04.2016 09.04.2016 16.04.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.3. | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники | До 01.04.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.4. | Представить организационный план проведения «Дня древонасаждения», с указанием объектов, балансовой принадлежности, количества посадочного материала, планируемом числе участников | До 25.04.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.5. | Организовать проведение «Дня древонасаждения» Представить отчет по итогам мероприятия | 09.04.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.6. | Организовать проведение субботника Представить отчет по итогам мероприятия | 16.04.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.7. | Организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние территорий кладбищ | До 25.04.2016 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 2.9. | Завершить подготовку пляжей и мест массового отдыха граждан к открытию купального сезона 2016 года | 31.05.2016 | Ведущий специалист по ГО | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| Мероприятия 2 этапа (летнего) с 01.06.2016 по 30.08.2016 |
| 3.1. | Завершит работы по цветочному оформлению | До 15.06.2016 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 3.2. | Организовать мероприятия по надлежащему санитарному содержанию и проведению уходных работ на объектах благоустройства | В течение всего периода | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 3.3. | Организовать проведение конкурсов по благоустройству по номинациям «Лучшее домовладение», «Лучшая улица», «Лучшее учреждение» Подвести итоги конкурсов, определить победителей | До 31.08.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| Мероприятия 3 этапа (осеннего) с 01.09.2016 по 30.11.2016 |
| 4.1. | Представить организационный план проведение «Месячника чистоты» (уборка опавшей листвы, высадка зеленых насаждений, консервация фонтана, санитарная очистка территории) | До 01.09.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.2. | Организовать проведение: - осеннего Месячника чистоты - субботника - «Дня Древонасаждения» | 12.09.2016-08.10.2016 08.10.2016 15.10.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.3. | Представить организационный план проведения субботника, с указанием объектов, их балансовой принадлежности, видов планируемых работ, числе участников, числе привлеченной техники | До 27.09.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.4. | Представить организационный план проведения «Дня древонасаждения», с указанием объектов, балансовой принадлежности, количества посадочного материала, планируемом числе участников | До 30.09.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.5. | Организовать проведение субботника Представить отчет по итогам мероприятия | 08.10.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.6. | Организовать проведение «Дня древонасаждения» Представить отчет по итогам мероприятия | 15.10.2016 | Инспектор по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.7. | Разработать и утвердить план работы коммунальных служб в зимний период 2016-2017 года, с указанием ответственных должностных лиц | До 31.10.2016 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.8. | Организовать работу с председателями советов многоквартирных домов, предприятий, собственниками нежилых помещений по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений. | До 31.10.2016 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 4.9. | Утвердить перечень основных улиц, подъездных путей к социально значимым объектам, подлежащим расчистке от снега в первую очередь | До 31.10.2016 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| Мероприятия 4 этапа (зимнего) с 01.12.2016 по 28.02.2017 |
| 5.1. | По мере выпадения атмосферных осадков (снег, ледяной дождь и т.п.) организовать уборку территории Куйбышевского сельского поселения и проведение антигололедных мероприятий | В течение всего периода | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 5.2. | Организовать взаимодействие с руководителями организаций и предприятий по привлечению дополнительной техники для расчистки дорог и тротуаров от снега и наледи | В течение всего периода | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 5.3. | Организовать расчистку подъездных путей к местам временного хранения ТБО, не допускать ухудшения санитарного порядка и образования свалочных очагов, в связи с ухудшением погодных условий | В течение всего периода | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |
| 5.4. | Организовать работу председателей советов многоквартирных домов, предприятий, собственников нежилых помещений по очистке прилегающих территорий от снега и льда, принятию мер по недопущению накапливания снежной массы на кровлях зданий и сооружений | В течение всего периода | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства | Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения                                    И.И. Хворостов