# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2017                                           № 53            		   с. Куйбышево

Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.09.2013 №321  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                      И.И. Хворостов

Постановление вносит:

ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства

Приложение

к постановлению

Администрации
Куйбышевского

сельского поселения

от 10.04.2017 № 53

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) направлена на создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Куйбышевского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Куйбышевского сельского поселения. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Улучшение транспортного обслуживания населения Куйбышевского сельского поселения.

Показателями достижения целей являются:

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств).

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Куйбышевского сельского поселения;

современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования в Куйбышевском сельском поселении.

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2014 – 2020 годы. Общий объем финансирования Программы в 2016 году составил 2201,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2036,3 тыс. рублей или 92,5%.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 30.12.2015 №137  утвержден план реализации  на 2016 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1.«Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения».

2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. «Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в рамках которого выполняються мероприятия, по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

1.2.« Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры», в рамках которого реализовываются мероприятия, направленные на  сохранность протяженности участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

1.3.« Проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в рамках которого осуществляются мероприятия позволяющие сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

2.1. «Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог  местного значения», в рамках которого будут выполняться мероприятия, направленные на разработку проектов организации дорожного движения автомобильных дорог  местного значения Администрации Куйбышевского сельского поселения.

2.2.«Регулярное информирование общественности  о  результатах  работы  ОГИБДД  через официальный сайт администрации сельского поселения», в рамках которого будут реализованы мероприятия, направленные на информирование общественности  о  результатах  работы  ОГИБДД  через официальный сайт Администрации Куйбышевского сельского поселения.

2.3. «Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог», в рамках которого осуществлялись мероприятия по обследованию состояния автомобильных дорог.

2.4. «Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения», в рамках которого осуществлялись мероприятия по оснащению автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения.

2.5. «Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей Куйбышевского сельского поселения» в рамках которого осуществлялся сбор предложений от жителей населенных пунктов Куйбышевского сельского поселения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено  2201,2 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения -1834,9 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 366,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 2036,3 тыс. рублей или 92,5%.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 15.10.2013 № 382. В 2016 году в муниципальную программу вносились изменения 1 раз: постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения  от 30.12.2016 № 402. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 6 целевых показателей. В 2016 году все 6 показателей достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2016 году - 92,5%, В целом по муниципальной программе – 92,5%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2016 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2015> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | процентов | 50,5 | 50,5 | 50,5 |  |
| 2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших | Условные единиц | - | 16.5 84 | 16,5 84 |  |
| 1 Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» |
| 1. | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | - | - | - |  |
| 2.Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения» |
| 1. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | Условных единиц | - | 9,13 | 9,13 |  |
| 2. | Транспортный риск (погибших на 10 тыс. транспортных средств) | Условных единиц | - | 1,85 | 1,85 |  |
| 3. | Социальный риск (погибших на 100 тыс. населения | Условных единиц | - | 6,63 | 6,63 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма «Развитие транспортной и инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения» |
| 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Осуществлено содержание 47,426 км. внутрипоселковых автомобильных дорог находящихся в собственности поселения |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Нет мероприятий | Нет мероприятий |  |
| 1.3. | Проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения определена очередность изготовления ПСД на капитальный ремонт дорог |  |
| 2. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Куйбышевского сельского поселения на 2014 – 2020 годы» |
| 2.1. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня организации дорожного движения | Разработаны проекты организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения |  |
| 2.2. | Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | Проводится регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации поселения |  |
| 2.3. | Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня организации дорожного движения | Проводится регулярного обследования состояния автомобильных дорог |  |
| 2.4. | Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня организации дорожного движения | Постоянно проводится оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения |  |
| 2.5. | Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня организации дорожного движения | Проводится постоянно сбор предложений от жителей населенных пунктов |  |

Таблица 3

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего | 2201,2 | 2036,3 |
|  |  | областной бюджет | 366,3 | 366,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1834,9 | 1670,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения | всего | 2201,2 | 2036,3 |
|  |  | областной бюджет | 366,3 | 366,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 1834,9 | 1670,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 1360,9 | 1286,3 |
|  |  | областной бюджет | 366,3 | 366,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 994,6 | 920,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 2 | Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | Проектные работы по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 840,3 | 750,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 840,3 | 750,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие транспортной инфраструктуры Куйбышевского сельского поселения | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 1. | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог местного значения | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 2. | Регулярное информирование общественности о результатах работы ОГИБДД через официальный сайт администрации поселения | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 3. | Проведение регулярного обследования состояния автомобильных дорог | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 4. | Оснащение автомобильных дорог всеми необходимыми элементами и сооружениями в соответствии с проектами организации дорожного движения | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2. 5. | Участие в повышении безопасности дорожного движения жителей поселения (сбор предложений от жителей населенных пунктов). | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения						И.И. Хворостов