# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019                                           № 19             		с. Куйбышево

Об утверждении годового отчета о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование  современной

городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского

района Ростовской области» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 26.01.2018 № 23  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить годовой отчет о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование  современной городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2018 год согласно приложению.

2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Контроль за  выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения                                                      И.И. Хворостов

Постановление вносит:

ведущий специалист

жилищно-коммунального хозяйства,

благоустройства,  пожарной безопасности,

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

Приложение

к постановлению

Администрации
Куйбышевского

сельского поселения

от 05.02.2019 № 19

Годовой отчет

о реализации  муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование  современной городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за 2018 год.

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование  современной городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (далее – Программа) направлена на создание условий повышения комфортного проживания  в сельской местности. Повышение уровня жизни сельского населения. Повышение престижности проживания в сельской местности.

Основными ожидаемыми результатами Программы должны стать:

повышение качества и комфорта городской среды в Куйбышевском сельском поселении, повышение уровня благоустройства  общественных территорий  с. Куйбышево

Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2018 – 2022 годы. Общий объем финансирования Программы в 2018 году составил 14552,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 13722,4 тыс. рублей или 94,3 %.

В целях реализации Программы распоряжением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 25.12.2017 № 92 утвержден план реализации  на 2018 год.

Программой предусмотрена реализация подпрограмм:

1.«Благоустройство общественных территорий  Куйбышевского  сельского поселения;».

2.«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Куйбышевского  сельского поселения».

Раздел 1. Результаты реализации основных мероприятий Программы в разрезе подпрограмм

Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий  Куйбышевского  сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Благоустройство общественных территорий  Куйбышевского  сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения;

Реализация мероприятий позволит повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделать их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами).

1.2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения;

Реализация мероприятий позволит повысить качество и комфорт городской среды в Куйбышевском сельском поселении;

1.3. Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков);

Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом в Куйбышевском сельском поселении..

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Куйбышевского  сельского поселения»

Реализация подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  Куйбышевского  сельского поселения» осуществлялось посредством реализации следующих основных мероприятий:

1.1. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения;

Реализация мероприятий позволит обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом в Куйбышевском сельском поселении.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограммы приведены в таблице 2.

Раздел 2. Результаты использования бюджетных ассигнований на  реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в отчетном году предусмотрено  14552,8 тыс. рублей, в том числе средств бюджета поселения — 561,6 тыс. рублей, субсидии из областного бюджета — 1818,8 тыс. рублей, субсидии за счет  федерального бюджета -12172,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 13722,4 тыс. рублей или 94,3 %.

Сведения  об использовании  бюджетных и внебюджетных средств, приведены в таблице 3.

Раздел 3. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования муниципальной программы, информация о внесении изменений в муниципальную программу

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование  современной городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 № 176. В 2018 году в муниципальную программу вносились изменения 5 раз: постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 23.05.2018 № 92, от 02.08.2018 № 137,  от 26.11.2018 № 191, от 12.12.2018 № 213 и от 26.12.2018 № 242. Внесение изменений было связано с уточнением объемов финансирования и в целях корректировки целевых показателей.

Раздел 4. Сведения о достигнутых значениях показателей (индикаторов) подпрограммы и о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Реализация муниципальной программы, включая подпрограммы, предусматривает достижения 2 целевых показателей. В 2018 году все 2 показателя достигли запланированный результат, значение показателей выполнено на 100 процентов.

Уровень финансирования  основных мероприятий подпрограммы  составил в 2018 году -94,3 %, В целом по муниципальной программе – 94,3%.

Мероприятия по подпрограмме, запланированные к реализации в 2018 году исполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В результате оценка эффективности муниципальной программы считается удовлетворительной.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в таблице 1.

Таблица 1

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<2017> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» |
| 1. | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 0 | 20 | 20 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий

Таблица 2

к годовому отчету о

реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области» за 2018 год

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Подпрограмма « Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения" |
| 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | повышение уровьня планирования и реализации мероприятий по благоустройству | повышен уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству |  |
| 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |
| 1.3. | Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом | обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом |  |
| 2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |
| 2.1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ и благоустройства Варшавский Н.Н. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Увеличение доли дворовых территорий отвечающих современным условиям проживания | Увеличение доли дворовых территорий отвечающих современным условиям проживания |  |

Таблица 3

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

Куйбышевского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области» за 2018 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области | всего | 14552,8 | 13722,4 |
|  |  | областной бюджет | 1818,8 | 1711,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 12172,4 | 11450,4 |
|  |  | местный бюджет | 561,6 | 561,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | всего | 14552,8 | 14722,4 |
|  |  | областной бюджет | 1818,8 | 1711,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 12172,4 | 11450,4 |
|  |  | местный бюджет | 561,6 | 561,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | всего | 430,0 | 430,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 430,0 | 430,0 |
| Основное мероприятие . 1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | всего | 14122,8 | 13292,4 |
|  |  | областной бюджет | 1818,8 | 1711,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 12172,4 | 11450,4 |
|  |  | местный бюджет | 131,6 | 131,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. 3. | Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков) | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. 1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |

Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения						И.И. Хворостов