РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______2017                                      № (проект)                                 с. Куйбышево

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского

района Ростовской области на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование комфортной  городской среды  Куйбышевского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (Приложение).

2. Разместить данное постановление  на официальном  сайте Администрации  Куйбышевского сельского поселения.

3. Постановление  вступает  в законную силу  с момента его официального обнародования.

4. Контроль   за   исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Куйбышевского

сельского поселения	И.И. Хворостов

Постановление вносит:

ведущий специалист по вопросам

жилищно-коммунального хозяйства

и благоустройства

Приложение

к постановлению

Администрации Куйбышевского

сельского поселения

от ____2017 № ____

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения

«Формирование комфортной  городской среды  Куйбышевского  сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения

«Формирование комфортной  городской среды  Куйбышевского  сельского

поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы»

| Наименование муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | «Формирование комфортной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Соисполнитель муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения Участники муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | Администрация Куйбышевского сельского поселения (ведущий специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Куйбышевского сельского поселения) отсутствуют Администрация Куйбышевского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | Не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | Повышение качества и комфорта городской среды в Куйбышевском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Куйбышево |
| Задачи муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | Обеспечение формирования единого облика на территории с. Куйбышево; обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения ; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Куйбышево. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | указаны в Приложении № 2 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | 2018-2022 годы Этапы реализации Программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | Объем финансирования Программы в 2018-2022 годах за счет всех источников составит - 0,0 тыс. рублей, в том числе бюджет Куйбышевского сельского поселения: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. бюджет Куйбышевского района - 0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. областной бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб., в том числе: на 2018 год – 0 тыс. руб., на 2019 год – 0 тыс. руб., на 2020 год – 0 тыс. руб., на 2021 год – 0 тыс. руб., на 2022 год – 0 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения | достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении № 2: доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к общей протяженности общественных территорий, нуждающихся в ремонте |

Раздел 1.  Характеристика сферы реализации программы

Анализ состояния объектов благоустройства общественных территорий в Куйбышевском  сельском поселении показал, что в вопросах состоянии объектов благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства общественных территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем.

В Куйбышевском  сельском поселении имеются общественные территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству. Площадь и протяженность общественных территорий - территории МКД общего пользования – 13522 м2;  парк с. Куйбышево  – 58210 м2, центральная площадь с. Куйбышево — 13690 м, площадь — 2644 м2, стадион- 13225,0 м2,  сквер - 8880 м.2.

В ходе проведения мониторинга состояния общественных территорий, а также на основании предложений граждан,  поступивших в администрацию Куйбышевского сельского поселения, сформирован адресный перечень общественных территорий с. Куйбышево, нуждающихся в благоустройстве, с учетом мнения заинтересованных лиц, благоустройство которых планируется в 2018-2022 годах (Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий

с. Куйбышево, нуждающихся в благоустройстве, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также с учетом следующих критериев привлекательности территории как места для создания общественного пространства: востребованность, наличие пешеходных потоков и сервисов для жителей, существование постоянно действующих факторов, способствующих постоянному притоку посетителей на данную территорию (парк, детские площадки, магазины) наличие целевой аудитории,  потребностям которой соответствует данная территория  (пожилые  люди, молодые мамы с колясками, подростки, школьники).

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Куйбышевского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Цели и задачи, сроки реализации, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации  муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития ростовской  области  основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий с. Куйбышево, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, отражены в приложении № 2 к муниципальной программы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основных мероприятий по благоустройству общественных территорий с. Куйбышево, в том числе следующие мероприятия:

1. благоустройство  общественных территорий:

- парк пересечение ул. Стадионной и пер. Парковый;

- площадь, ул. Куйбышевская 1-и;

- сквер ул. Пролетарская, 2-в;

- стадион ул. Стадионная;

- центральная площадь ул. Пролетарская, 2-г;

- дворовая территория  многоквартирных домов  ул. Пролетарская 148, 148/1,148/2, 150

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях, сроках реализации, представлены в Приложении №5. Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 3.

Раздел 4. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы определяется администрацией Куйбышевского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы. Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом. Оценка эффективности муниципальной программы проводится администрацией сельского поселения  и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие   Куйбышевского сельского поселения.

осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы  администрация  Куйбышевского  сельского поселения

В рамках реализации муниципальной программы  путем голосования ( которое завершится 30.10.2017 года) выбирается один объект:

1.Провести  Капитальный ремонт Центральной площади в с. Куйбышево,  Куйбышевского района, Ростовской области.

2. Капитальный ремонт Сквера  в с. Куйбышево, Куйбышевского района, Ростовской области.

3. Капитальный ремонт  площади в с. Куйбышево,  Куйбышевского района, Ростовской области.

с проведением в надлежащие состояние  территории для массового отдыха населения и дворовой территории МКД, установка  лавочек, освещения, урн, тротуарной плитки.

1. Благоустройство дворовой территории МКД по ул. Пролетарская 148, 148/1,148/2, 150  в с. Куйбышево, Куйбышевского района, Ростовской области.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности муниципального образования  Куйбышевского  сельское  поселения.

Глава Администрации

Куйбышевского

сельского поселения	И.И. Хворостов

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы на 2018-2022 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Количество благоустроенной общественной территории | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3. | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 5,8 |
| 4. | Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади с. Куйбышево | % | 1,9 | 2,2 | 1,5 | 0,2 | 5,6 |
| 5. | Доля трудового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Доля финансового участия в выполнении работ по благоустройству общественных территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской

на 2018-2022 годы»

Перечень программных мероприятий

«Формирование комфортной городской среды  Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района

Ростовской области на 2018-2022 годы».

2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реализации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путем голосования объект | 2018-2022 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Куйбышевского сельского поселения |  |
| 2 | Капитальный ремонт Центральной площади в с. Куйбышево, Куйбышевского района, Ростовской области. | 2018-2022 | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |

2019 год

| п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путем голосования объект | 2018-2022 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Куйбышевского сельского поселения |  |

2020 - 2022 гг.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

общественной территории  Куйбышевского сельского поселения,

(путем голосования),  включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы

| № п/п | Адрес объекта | Площадь/ протяженность | Срок восстановления объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная площадь с. Куйбышево, Ростовская обл. Куйбышевский р-н, ул. Пролетарская, 2-г | 13690 кв.м. | 2018- 2022 г. |
| 2. | Площадь с. Куйбышево, Ростовская обл. Куйбышевский р-н, ул. Куйбышевская, 1-и | 2644 кв.м. | 2018- 2022 г. |
| 3. | Сквер с. Куйбышево, Ростовская обл. Куйбышевский р-н, ул. Пролетарская, 2-в | 8880,0 кв.м | 2020- 2022 г. |
| 4 | Стадион с. Куйбышево, Ростовская обл. Куйбышевский р-н, ул. Стадионная | 13225,0 кв. м. | 2020- 2022 г. |
| 5. | Парк с. Куйбышево, Ростовская обл. Куйбышевский р-н, пересечение ул. Стадионная и пер. Парковый | 58210,0 кв. м. | 2020- 2022 г. |
| 1. | Ростовская обл. .,Куйбышевский р-н, с. Куйбышево, ул. Пролетарская 148,148/1,148,2,150 (МКД) | 13522,0 кв.м. | 2020- 2022 г. |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Куйбышевского сельского поселения

Куйбышевского района Ростовской области

на 2018-2022 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 20.03.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.05.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта, включаемого в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.07.2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2018 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | до 01.10.2018 |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2018 |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |  |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 20.03.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта , включенного в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.05.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2019 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.06.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2019 год, выбор подрядчиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.07.2019 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2019 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | до 01.10.2019 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2019 году | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2019 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 20.03.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2020 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта , включаемого в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.05.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2020 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.06.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2020 год, выбор подрядчиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.07.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2020 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | до 01.10.2020 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2020 году | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2020 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 20.03.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта , включаемого в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.05.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации объекта, включенного в муниципальную программу на 2021 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.06.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2021 год, выбор подрядчиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.07.2021 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2021 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | до 01.10.2021 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2021 году | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2021 |

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 20.03.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение объекта общественной территории поселения, нуждающегося в благоустройстве и включаемого в муниципальную программу на 2018 -2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Куйбышевского сельского поселения | до 01.04.2022 |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта объекта, включаемого в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.05.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации по объекту, включенному в муниципальную программу на 2022 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.06.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2022 год, выбор подрядчиков | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  | до 01.07.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2022 год | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  | до 01.10.2022 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2022 году | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  | до 31.12.2022 |

# Text boxes

| п/п | Наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы | Сроки реали-зации | Наименование главного распорядителя средств бюджета | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник подпрограммы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Путем голосования объект | 2018-2022 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Администрация Куйбышевского сельского поселения | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |