РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 03.07.2025 | № 86 | с. Куйбышево |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 № 176

В целях обеспечения эффективного расходования средств местного бюджета и в соответствии с постановлением Администрации Куйбышевского сельского от 26.07.2023 № 111 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Куйбышевского сельского от 21.08.2018 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Куйбышевского сельского поселения», Администрация Куйбышевского сельского поселения постановляет:

- Внести в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене и на сайте Администрации Куйбышевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

4.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой

| Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения |  | С.Л. Слепченко |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения от 03.07.2025 № 86 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Куйбышевского сельского поселения от 16.11.2018 № 176 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

- Приложение №1 к постановлению изложить в редакции:

Приложение № 1

к постановлению Администрации Куйбышевского сельского поселения

# от 18.12.2017 № 176

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

- Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере благоустройства и повышения комфортности проживания, а также механизмы реализации мероприятий.

Основная цель муниципальной программы – повышение качества жизни населения Куйбышевского сельского поселения. Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное пространство

2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Куйбышевского сельского поселения в соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией развития Ростовской области основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий с. Куйбышево, нуждающихся в благоустройстве;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

Основной целью развития на долгосрочную перспективу в сфере городской среды является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве общественных территорий

4. Задачи муниципального управления

в сфере реализации муниципальной программы

Задачами муниципального управления в сфере благоустройства общественных территорий являются:

- повышение уровня планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

-  реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запуск механизма финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- формирование инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Куйбышевского сельского поселения.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Срок реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | этап I: 2018 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.3. | Цели муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения | – | Повышение качества и комфорта городской среды в Куйбышевском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Куйбышево |
| 1.4. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 60457,4 тыс. рублей: Этап I: 55183,1 тыс. рублей; Этап II: 5274,3 тыс. рублей. |
| 1.5. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Российской Федерации | – | национальные цели: комфортная и безопасная среда для жизни; государственная программа Ростовской области: государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Повышение качества и комфорта городской среды в Куйбышевском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Куйбышево | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| ### № п/п | ### Задачи структурного элемента <1> | ### Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 2 | ### 3 | ### 4 |
| - Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.1.1. | ### Количество благоустроенной общественной территории | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории поселения | ### Доля благоустроенных общественных территорий от их общего количества |
| ### 1.1.2 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Снижение расходов местного бюджета на оплату расходов на содержание общественных территорий в общем объеме платежей местного бюджета | ### Экономия финансовых ресурсов от проведенных мероприятий |
| - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» ### Ответственный за реализацию: Администрация Куйбышевского сельского поселения ### Срок реализации: 2025 – 2030 годы. |  |  |  |
| ### 1.2.1. | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | Рост количества благоустроенных территорий на территории муниципального образования | Количество благоустроенных дворовых территорий |

### 4.  Финансовое обеспечение муниципальной программы

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник ### финансового обеспечения <1> | ### Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### всего |
| ### 1 | ### 3 | ### 4 | ### 5 | ### 6 | ### 7 |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (всего), в том числе: | ### 5274,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 5274,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 5274,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 5274,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### 0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областного бюджета | ### 5000,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 5000,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | ### 274,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 274,3 |
|  | Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | ### 5274,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 5274,3 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: | ### 5274,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 5274,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  | Областного бюджета | ### 5000,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 5000,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений | ### 274,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 274,3 |
|  | Внебюджетные источники | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |

### II. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения»

### 1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | ### Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |
| 2.Задача комплекса процессных мероприятий «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | возрастание | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП  – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) ### Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения | ### Приобретение товаров, работ, услуг | ### Достижение показателя по количеству благоустроенных объектов | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ### Мероприятие (результат) ### Обеспечение формирования единого облика на территории с. Куйбышево |  | Увеличение доли благоустроенных объектов | ### единиц | - | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | Х | 5274,3 | 0,0 | 0,0 | 5274,3 |
|  | Бюджет поселения, из них: |  | 5274,3 | 0,0 | 0,0 | 5274,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Областного бюджета |  | 5000,0 | ### 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 274,3 | 0,0 | 0,0 | 274,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ### Мероприятие (результат) 4. «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок», в том числе: | 951 0503 22201S5350 244 | 5274,3 | 0,0 | 0,0 | 5274,3 |
|  | Бюджет поселения, из них |  | 5274,3 | 0,0 | 0,0 | 5274,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областного бюджета |  | 5000,0 | ### 0,0 | 0,0 | 5000,0 |
|  | Бюджеты сельских поселений |  | 274,3 | 0,0 | 0,0 | 274,3 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 2 ### «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Х | Х |
| 1.3 | ### Мероприятие (результат) 3. «Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 2 ### «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Х | Х |
| 1.5 | Контрольная точка 4.1. Внесение в план график | 15.06.2025 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.6. | Контрольная точка 4.2. Заключение муниципального контракта на выполнение проектных работ | 01.07.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.7. | Контрольная точка 4.3. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 01.11.2025 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.8. | Контрольная точка 4.4. Внесение в план график | 15.01.2026 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.9. | Контрольная точка 4.5. Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 01.04.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.10. | Контрольная точка 4.6. Перечисление денежных средств по муниципальному контракту | 01.11.2026 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |
| 1.11 | Контрольная точка 4.7. Внесение в план график | 15.01.2027 г. | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | План график | ЕИС в сфере закупок |
| 1.12 | Контрольная точка 4.8. Заключение муниципального контракта на выполнение работ | 01.04.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Муниципальный контракт | нет информационной системы |
| 1.13 | Контрольная точка 4.9. Перечисление денежных средств по муниципальному контракту | 01.11.2027 | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | Платежное поручение | нет информационной системы |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения»

- Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрации Куйбышевского сельского поселения (Слепченко Светлана Леонидовна – Глава Администрации Куйбышевского сельского поселения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Куйбышевского сельского поселения | – | Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п |  | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Признак «Участие муниципальных образований» <5> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
|  | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | возрастание | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Администрация Куйбышевского сельского поселения |  |  |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения;

ОКЕИ – Общероссийский классификатор единиц измерения.

3.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование мероприятия (результата) | ### Тип мероприятия (результата) | ### Характеристика | ### Единица измерения (по ОКЕИ) | ### Базовое значение |  | ### Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### значение | ### год | ### 2025 | ### 2026 | ### 2027 | ### 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 | ### 7 | ### 8 | ### 9 | ### 10 | ### 11 |
| ### 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения» | ### Приобретение товаров, работ, услуг | ### проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ### единиц | 1 | ### 2023 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование органа местного самоуправления, муниципального органа, организации Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ### Мероприятие (результат) 1. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения» | Х | Администрация Куйбышевского сельского поселения (Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП) | Х | Х |