|  | УТВЕРЖДЕН Глава Куйбышевского сельского поселения _________Д.А. Балясников |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Повышение качества и комфорта городской среды в Куйбышевском сельском поселении, повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Куйбышево | МП | процентов | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (всего), в том числе: | 25250,5 | 25250,5 | 25250,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения | 25250,5 | 25250,5 | 25250,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 23552,3 | 23552,3 | 23552,3 | 22693,2 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 463,1 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 1217,5 | 1217,5 | 1217,5 | 25,6 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 24059,5 | 24059,5 | 24059,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения | 24059,5 | 24059,5 | 24059,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 23552,3 | 23552,3 | 23552,3 | 22693,2 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 463,1 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 25,6 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения», в том числе: | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения», в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

4. Информация о рисках муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования |  | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

Глава Куйбышевского сельского поселения

____Д.А. Балясников

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | МП | процент | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек муниципального проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на благоустройство общественной территории- объект "Парк" расположенный по адресу: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, пересечение улиц Стадионная и переулка Парковый» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. Внесение в план график | - | - | - | - | - | - | - | 15 апреля 2026г. | 28 мая 2026 г. |  | главный специалист -экономист АКСП | План график |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. Заключение муниципального контракта | - | - | - | - | - | - | - | 21 мая 2026г. |  | 15 ноября 2026 года | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | Контракт будет заключен во 2 полугодии 2026 г |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - | 15 июня 2026г. |  | 1 декабря 2026 г. | Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП | - | Оплата по контракту будет произведена во 2 полугодии 2026 года |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 24059,5 | 24059,5 | 24059,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| бюджет поселения(всего): | 24059,5 | 24059,5 | 24059,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 23552,3 | 23552,3 | 23552,3 | 22693,2 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 463,1 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 25,6 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Расходы на благоустройство общественной территории- объект "Парк" расположенный по адресу: 346940, Ростовская область, Куйбышевский район, с. Куйбышево, пересечение улиц Стадионная и переулка Парковый» (всего), в том числе: | 24059,5 | 24059,5 | 24059,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 24059,5 | 24059,5 | 24059,5 | 23181,9 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 23552,3 | 23552,3 | 23552,3 | 22693,2 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 480,7 | 480,7 | 480,7 | 463,1 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 25,6 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования |  | Срок выполнения, меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

Глава Куйбышевского сельского поселения

____Д.А. Балясников

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения»

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества запланированных к благоустройству территорий | МП | процент | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки56 | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж-дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. «Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков)» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. «Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1. Внесение в план график | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | главный специалист -экономист АКСП | План график |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2. Заключение муниципального контракта | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Варшавский Н.Н. главный специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ГО, ЧС и ПБ АКСП | - | Контракт будет заключен во 2 полугодии 2026 г |
| 1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3. Произведена оплата товаров, работ, оказания услуг по муниципальному контракту | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | Ванюков В.В. главный бухгалтер АКСП | - | Оплата по контракту будет произведена во 2 полугодии 2026 года |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| бюджет поселения(всего): | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.2. Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Куйбышевского сельского поселения (всего), в том числе: | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 1191,0 | 1191,0 | 1191,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.3. Реализация мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (парков (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.4. Приобретение детского игрового оборудования, спортивного оборудования, малых архитектурных форм для последующей установки, а также на приобретение материалов резинового покрытия для дальнейшей укладки на детских площадок (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |
| федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Бюджеты сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения, меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

Глава Куйбышевского сельского поселения

____Д.А. Балясников

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения»

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода7 | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - |

за 1 полугодие 2026 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (всего) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Куйбышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Бюджет поселения (в | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |

4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя задачи, мероприятия (результата) | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» по итогам 1 полугодия 2026 года

Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Куйбышевского сельского поселения от 18.12.2017 № 176.

На реализацию муниципальной программы

в 2026 году предусмотрено 25250,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25250,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная (комплексная) программа Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения»

В рамках муниципальной (комплексной) программы Куйбышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам 1 полугодия 2026 года достигнуты плановые значения 1-х показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: в срок 1 показателя муниципальной (комплексной) программы.

На реализацию муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 24059,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 24059,5 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Куйбышевского сельского поселения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1191,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1191,0 тыс. рублей. Фактическое освоение по итогам 1 полугодия 2026 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Куйбышевского сельского поселения» в 2026 году муниципальной программой средства не предусмотрены.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы Куйбышевского района «Формирование современной городской среды Куйбышевского сельского поселения Куйбышевского района Ростовской области» не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

Не указывается для мероприятий (результатов) в рамках годового отчета (уточненного годового отчета) о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

При отсутствии фактической даты выполнения контрольной точки указывается прогнозная дата. При наличии фактической даты выполнения контрольной точки прогнозная дата не указывается.

Указываются сведения, подтверждающие достижение соответствующих мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта (реквизиты подтверждающих документов, ссылки на источники официальной статистической информации и пр.).

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений мероприятия (результата) на конец отчетного периода относительно планового значения на конец отчетного периода, наличия отклонений прогнозного значения мероприятия (результата) на конец текущего года относительно планового значения на конец текущего года, наличия отклонения фактической/прогнозной даты наступления контрольной точки относительно плановой даты наступления контрольной точки.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости

Указывается автоматически на основании данных паспорта муниципальной программы, паспорта ее структурного элемента.

Здесь и далее фактическое значение на конец отчетного периода не заполняется, если заполнено прогнозное значение на конец отчетного периода. Если фактическое значение на конец отчетного периода заполнено, прогнозное значение не заполняется.

Не указывается в рамках годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Указываются обоснования наличия отклонений фактических/прогнозных значений за отчетный период относительно планового значения на отчетный период, а также наличия отклонений прогнозных значений на конец текущего года относительно планового значений на конец текущего года.

За исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100.

При необходимости

При необходимости